Информация

об основных итогах контрольного мероприятия

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с п. 2.8 плана работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2021 год, проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, направленных на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях» в МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях».

По результатам проведенной проверки, установлено:

1. Нарушение [части 6 статьи 34](consultantplus://offline/ref=063737F4708EF49C4FB50E70807066276860BFC75CDD99DC3C5232B0124179AC8C1701B5B633B7387DF08D610E4206EE8114B47EE3DE3F50C2i2F) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

2. Нарушение статьи 12 Решения Думы города Пыть-Яха от 28.08.2019 N 263 «Об утверждении правил благоустройства территории городского округа город Пыть-Ях»; нарушение пункта 7 Порядка приемки и оприходования вторичных материальных ресурсов, образующихся при разборке или демонтаже муниципального имущества, в том числе полученных при исполнении муниципальных контрактов, утвержденного постановлением Администрации города от 24.07.2015 № 217-па «Об утверждении порядка приемки и оприходования вторичных материальных ресурсов, образующихся при разборке или демонтаже муниципального имущества, в том числе полученных при исполнении муниципальных контрактов»; нарушение пункта 20 Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирвания муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

3. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях» не исполнен, обязательства по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией города не исполнены, муниципальному образованию необходимо осуществить возврат поступивших субсидий.

По результатам проведенного контрольного мероприятия была направлена информация Главе города, в МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях».

Материалы проверки направлены в Прокуратуру города Пыть-Яха.